Приложение

к порядку разработки, утверждения, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Малосолдатского сельсовета

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области"

за 2023 год

(тыс. руб.)

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год | Кассовый расход | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по благоустройству | Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района | Местный бюджет | 1765,0 | 1745,4 | 98,9 |
| 2, | Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | Местный бюджет | 1.0 | 0 | 0 |
| 3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Местный бюджет | 12.0 | 10,1 | 84,2 |
| 4. | Охрана окружающей среды муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области |  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 5. | Мероприятия по содержанию мемориальных комплексов |  | Местный бюджет | 600.0 | 405,3 | 67,6 |
| 6. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | Местный бюджет | 1200,0 | 1199,8 | 100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 3579,0 | 3361,6 | 93,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3579,0 | 3361,6 | 93,9 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 99,0 |

Глава Малосолдатского сельсовета    _____________ Т.В. Бабичева

Начальник отдела                                         __________ Л.В. Тян

Приложение

к порядку разработки, утверждения, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Малосолдатского сельсовета

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области"

за 2023 год

| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто | эффективность мероприятия, % |
| Мероприятия по благоустройству | тыс.руб. | 3579,0 | 3361,6 | 93,9 |

Глава Малосолдатского сельсовета    _____________ Т.В. Бабичева

Начальник отдела                                         __________ Л.В. Тян