Приложение

к  порядку разработки, утверждения, реализации и

оценки эффективности  муниципальных программ

Малосолдатского сельсовета

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» за  2020 год

(тыс. руб.)

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2020 год | Кассовый расход | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по благоустройству | Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района | Местный бюджет | 177,9 | 166,8 | 93,8 |
| 2, | Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 4. | Мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования |  | Областной бюджет | 44,7 | 44,7 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет | 19,1 | 19,1 | 100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 243,7 | 232,6 | 95,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 44,7 | 44,7 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет | 199,0 | 187,9 | 94,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Малосолдатского сельсовета    __________ Е.А. Болгова

Начальник отдела                                         __________ Л.В. Тян

Приложение

к  порядку разработки, утверждения, реализации и

оценки эффективности  муниципальных программ

Малосолдатского сельсовета

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» за  2020 год

| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в программе | достигнуто | эффективность мероприятия, % |
| Мероприятия по благоустройству | тыс.руб. | 243,7 | 232,6 | 95,4 |

Глава Малосолдатского сельсовета    __________ Е.А. Болгова

Начальник отдела                                         __________ Л.В. Тян