Приложение

к  порядку разработки, утверждения, реализации и

оценки эффективности  муниципальных программ

 Малосолдатского сельсовета

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2025» за 2020 год**

**(**тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2020год | Кассовый  расход | % исполнения |
| 1. | «Создание и обустройство спортивной и детской площадки, в с. Малое Солдатское» | Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района | Федеральный  бюджет | 485,0 | 485,0 | 100 |
|  |  |  | Областной  бюджет | 72,5 | 72,5 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет | 79,6 | 79,6 | 100 |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 159,3 | 159,3 | 100 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **796,4** | **796,4** | **100** |
| 2, | «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в с. Малое Солдатское» |  | Федеральный  бюджет | 2570,6 | 2554,9 | 99,4 |
|  |  |  | Областной  бюджет | 384,1 | 381,7 | 99,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 422,1 | 419,6 | 99,4 |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 844,2 | 839,1 | 99,4 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **4221,0** | **4195,3** | **99,4** |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **5017,4** | **4991,7** | **99,5** |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 3055,6 | 3039,9 | 99,5 |
|  |  |  | Областной  бюджет | 456,6 | 454,2 | 99,5 |
|  | 499,2 |  | Местный бюджет | 501,7 | 499,2 | 99,5 |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 1003,5 | 998,4 | 99,5 |

Глава Малосолдатского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Болгова

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Тян

Приложение

к  порядку разработки, утверждения, реализации и

оценки эффективности  муниципальных программ

 Малосолдатского сельсовета

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**««Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020-2025» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| утверждено в программе | достигнуто | эффективность мероприятия,  % |
| Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального образования Малосолдатский сельсовет Беловского района | тыс.руб. | 5017,4 | 4991,7 | 99,5 |

Глава Малосолдатского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Болгова

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Тян