АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОСОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2022 года № 68

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования

«Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на период с 2023 по 2025 годы

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на период с 2023 по 2025 годы, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области.

Глава Малосолдатского  сельсовета

Беловского района.                                                           Е.А. Болгова

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Малосолдатского сельсовета

Беловского района                                   от 06.10.2022 № 68

План

Мероприятий по улучшению состояния противопожарного

водоснабжения на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района

на период с 2023 по 2025 годы

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение общей инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района | Комиссия по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района | Июнь-июль 2023 года |
| 2. | Проведение детального анализа противопожарной обстановки на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района с выработкой решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Администрация Малосолдатского сельсовета, представитель пожарной части Беловского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию) | Июнь-июль 2023 года |
| 3. | Ремонт пожарных гидрантов на территории Малосолдатского сельсовета. | Администрация Малосолдатского Сельсовета, МУП ЖКХ "Беловского района" | 2023-2025 годы |
| 4. | Проведение наружного технического осмотра сетей, очистка от мусора, растительности территорий, прилегающих к башням Рожновского | представитель пожарной части Беловского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), Администрация Малосолдатского Сельсовета, МУП ЖКХ "Беловского района" | Ежегодно с началом весеннелетнего пожароопасного периода |
| 5. | Оборудование водонапорных башен Рожновского в с. Малое Солдатское для забора воды пожарной техникой | МУП ЖКХ "Беловского района", Администрация Малосолдатского Сельсовета | По согласованию |
| 6. | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов, пожарных кранов на водонапорных башнях Рожновского | Представитель пожарной части Беловского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), МУП ЖКХ "Беловского района", Администрация Малосолдатского сельсовета | Ежегодно (в апреле и мае) |
| 7. | Проведение испытаний водонапорных сетей населенных пунктов Малосолдатского сельсовета на водоотдачу | Представитель пожарной части Беловского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), МУП ЖКХ "Беловского района", Администрация Малосолдатского сельсовета (при передаче части полномочий) | Ежегодно (в апреле и сентябре) |
| 8. | Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, кранов на водонапорных башнях Рожновского | Администрация Малосолдатского Сельсовета, МУП ЖКХ "Беловского района" | Ежегодно |
| 9. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весеннелетний и осенне-зимний периоды | Арендаторы прудов | Ежегодно |
| 10. | Направление руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендаций о необходимости проведения проверок соответствия нормам пожарной безопасности источников противопожарного водоснабжения и инвентаря | Администрация Малосолдатского сельсовета | Ежегодно (апрель-май) |